## Slide 1
PROJECT HANDOVER · 2026.08
통계연보 검수 보조 시스템
프로젝트 인수인계 실행·수정·운영 가이드
macOS에서 Windows로 — 처음 받는 사람도 그대로 따라 하는 실무 절차
시작점 설치 → 실행 → 사용 → 수정 → 테스트 → 배포 → 복구
기준일 2026-08-27 | 상세본: docs/PROJECT_HANDOVER_GUIDE.md
1

## Slide 2
ORIENTATION
이 자료를 끝까지 보면 할 수 있는 것
소스 전달을 넘어 실제 운영 가능한 상태까지 만든다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
2
01
설치
macOS와 Windows에서 같은 개발 환경을 만든다.
02
실행
프론트·백엔드·DB를 올리고 정상 여부를 판단한다.
03
수정
기능별 코드 위치를 찾고 안전한 순서로 변경한다.
04
검증
테스트 기준선과 알려진 실패를 구분한다.
05
운영
배포·백업·복구·계정 인계를 수행한다.

## Slide 3
ORIENTATION
시작 전에 기억할 다섯 가지
문제의 대부분은 프로세스·데이터·환경을 섞을 때 생긴다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
3
1
두 서버
React :5173 + FastAPI :8000을 각각 실행
2
별도 인계
Git 밖의 DB·uploads·비밀값은 따로 전달
3
안전한 시작
처음은 빈 테스트 DB + LLM OFF
4
루트 실행
백엔드는 저장소 루트에서 실행
5
먼저 백업
실제 DB는 최초 실행 전 반드시 복사

## Slide 4
HANDOVER RISK
현재 작업 트리: 그냥 clone하면 같은 상태가 아니다
2026-08-27 점검 스냅샷 — 인계 직전에 다시 측정해야 한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
4
32
미커밋/스테이징 전 변경 파일
10
Git 미추적 최상위 항목
4.1GB
로컬 주 SQLite
1.3GB
로컬 업로드 원본
왜 위험한가
SQLite와 backend/uploads는 .gitignore 대상이다. 소스만 전달하면 기존 연보·검수 run·재시도 가능한 원본이 사라진다.
인계 직전 조치
git status를 정리하고, 최종 커밋·DB 백업 시각·uploads 백업 시각·각 SHA-256을 한 장의 인계 기록으로 남긴다.
기준 브랜치 master | 마지막 커밋 6292d55 이후 로컬 변경 포함

## Slide 5
HANDOVER
받아야 할 것은 여섯 묶음
코드·데이터·비밀·계정·기준·문서를 분리하면 누락과 유출을 동시에 줄인다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
5
01
SOURCE
최종 commit / branch
02
DATABASE
SQLite 또는 PostgreSQL
03
UPLOADS
원본 + 같은 시점 백업
04
SECRETS
비밀관리 채널
05
ACCOUNTS
GitHub·Vercel·Railway·R2
06
BASELINE
승인된 검수 기준·대표 파일
금지: .env/API 키를 DB·uploads 압축 안에 함께 넣어 일반 메신저로 전송

## Slide 6
PROJECT
이 시스템이 하는 일
연보 업로드부터 검수·수정·다음 연도 생성까지 한 흐름으로 잇는다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
6
업로드
HWPX · Markdown · Excel
구조화
표 · 셀 · 메타정보
자동 검수
합계 · 비율 · 증감 · 언어
결과 확인
상태 · 근거 · 하이라이트
웹 수정
인증 후 수정 · 재검수
다음 연도
원장 3종 + 기준 연보
핵심 가치: 반복 계산은 시스템이, 최종 판단은 담당자가

## Slide 7
ARCHITECTURE
다섯 구성요소와 연결
문제가 생기면 화살표 순서대로 어느 경계에서 끊겼는지 본다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
7
브라우저
사용자 화면
React + Vite
frontend :5173
FastAPI
backend :8000
DB
SQLite / PostgreSQL
원본
local / S3·R2
LLM
선택적 외부 호출
운영 worker는 FastAPI와 같은 PostgreSQL·S3/R2를 사용해 queued 작업을 처리

## Slide 8
ARCHITECTURE
업로드와 검수는 작업 상태로 이어진다
실패해도 단계·오류가 DB에 남고, 조건이 맞으면 재시도할 수 있다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
8
01
원본 저장
크기·SHA-256
→
02
파싱
표·셀·메타
→
03
DB 저장
연보 snapshot
→
04
계산 검수
규칙·profile
→
05
언어 검수
사전·캐시·LLM
→
06
완료
화면·export
inprocess
로컬 기본. API 프로세스가 백그라운드 작업 실행
worker
운영 분리. persisted queue + lease + heartbeat

## Slide 9
CODE MAP
폴더를 보면 책임이 보인다
처음부터 모든 파일을 읽지 말고 변경하려는 기능의 경계부터 좁힌다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
9
BACKEND
backend/app/ ├─ main.py 시작·CORS·health ├─ api/ HTTP 경계 ├─ application/ 유스케이스 연결 ├─ services/ 업무 규칙 ├─ ingest/ HWPX·MD·Excel 파서 ├─ validation/ 검수 엔진·언어 ├─ db/ schema·migration ├─ storage/ local·S3/R2 ├─ workflows/ job·worker └─ yearbook_data/ 원장·재현
FRONTEND
frontend/src/ ├─ App.tsx 최상위 화면 ├─ api/ 백엔드 호출 ├─ components/ 화면 조각 ├─ hooks/ 상태·비동기 흐름 ├─ types.ts API 타입 계약 ├─ utils/ 표시·다운로드 └─ styles/ 전역 디자인 tests/ ├─ backend/tests unittest └─ *.test.tsx Vitest
API 계약을 바꾸면 backend models/routes와 frontend types/api를 함께 확인

## Slide 10
SETUP
고정해야 할 도구 버전
macOS와 Windows의 차이보다 런타임 버전 차이가 더 큰 문제를 만든다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
10
도구
권장
프로젝트 기준
Python
3.12.x
Dockerfile이 python:3.12-slim
Node.js
22.12+ / 22 LTS
Vite 8: ^20.19 또는 >=22.12
npm
Node 포함 버전
package-lock v3 + npm ci
Git
최신 안정
Windows longpaths / LF 주의
Editor
VS Code 권장
Python + TypeScript + PowerShell
다른 OS의 .venv와 node_modules를 복사하지 말고 새 PC에서 다시 만든다.

## Slide 11
SETUP · MACOS
macOS 첫 설치 — 저장소 루트에서 시작
빈 테스트 DB와 LLM OFF가 안전한 첫 실행 기준이다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
11
1 · CODE + BACKEND
git clone https://github.com/wtdnrr/statyearbook.git cd statyearbook cp .env.example .env python3.12 -m venv .venv ./.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip ./.venv/bin/python -m pip install -r backend/requirements.txt
2 · FRONTEND + RUN
cd frontend npm ci npm run build cd .. # Terminal 1 ./.venv/bin/python -m uvicorn app.main:app \ --app-dir backend --reload # Terminal 2 cd frontend && npm run dev
확인 http://127.0.0.1:5173 · /health · /ready · /docs

## Slide 12
SETUP · WINDOWS
Windows 첫 설치 — 짧은 로컬 경로를 사용
권장 위치 C:\work\statyearbook · OneDrive/네트워크 드라이브는 피한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
12
1 · CODE + BACKEND
Set-Location C:\work git -c core.longpaths=true -c core.autocrlf=false clone ` https://github.com/wtdnrr/statyearbook.git Set-Location .\statyearbook Copy-Item .env.example .env py -3.12 -m venv .venv & .\.venv\Scripts\python.exe -m pip install ` -r backend\requirements.txt
2 · FRONTEND + RUN
Set-Location frontend npm ci npm run build Set-Location .. # PowerShell 1 & .\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn ` app.main:app --app-dir backend --reload # PowerShell 2 Set-Location frontend npm run dev
Activate.ps1이 막혀도 python.exe 직접 실행 방식은 정상 동작

## Slide 13
SETUP · WINDOWS
Windows에서 꼭 지킬 네 가지
OS 차이로 생기는 가짜 오류를 먼저 제거한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
13
경로
C:\work\statyearbook
짧은 ASCII 경로 · OneDrive 밖
Python
.venv\Scripts\python.exe
활성화 없이 직접 실행
Git
longpaths=true
core.autocrlf=false
데이터
로컬 디스크
대용량 SQLite를 공유 드라이브에서 열지 않음
다른 OS에서 만든 .venv · node_modules · dist를 복사하지 않는다

## Slide 14
CONFIG
환경변수는 두 군데, 읽는 시점도 다르다
값을 바꿨는데 반영되지 않으면 파일 위치와 재시작/재배포 여부를 본다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
14
ROOT / .env
FastAPI가 시작할 때 읽음 DB · CORS · storage · worker · LLM 변경 후 백엔드 재시작
frontend / .env.local
Vite가 개발/빌드 시 읽음 VITE_API_BASE_URL 하나 변경 후 Vite 재시작 또는 재배포
OS 환경변수
이미 설정되어 있으면 .env보다 우선 — 테스트 실패의 숨은 원인이 될 수 있음
프론트 API URL 뒤에는 /api를 붙이지 않는다

## Slide 15
CONFIG
처음 실행용 안전 설정
운영 연결 문자열과 키는 빈 값으로 두고 기능 플래그를 끈다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
15
LOCAL · .env
DATABASE_BACKEND=sqlite DATABASE_URL= ANNUAL_STATISTICS_DB_PATH=backend/app/db/annual_statistics_test.sqlite UPLOAD_DIR=backend/uploads MAX_UPLOAD_BYTES=104857600 ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:5173,http://127.0.0.1:5173 SOURCE_STORAGE_BACKEND=local JOB_EXECUTOR_BACKEND=inprocess
DB 선택 규칙
auto + DATABASE_URL 있음 → postgres auto + URL 없음 → sqlite 처음은 명시적으로 sqlite
상대 경로 규칙
항상 저장소 루트에서 실행해야 DB와 uploads가 같은 위치를 가리킨다.
운영 DB 최초 연결 전 백업

## Slide 16
CONFIG
작업 실행과 원본 저장은 한 쌍
API와 worker가 분리되면 로컬 파일시스템도 분리된다고 생각한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
16
환경
JOB_EXECUTOR_BACKEND
SOURCE_STORAGE_BACKEND
추가 프로세스
로컬 개발
inprocess
local
없음
단일 API
inprocess
local + 영속 볼륨 또는 s3
없음
API + worker
worker
s3 / R2 / 공유 볼륨
worker 필수
queued에서 멈추면
worker 실행 · 같은 DATABASE_URL · 같은 storage · 같은 Git commit을 비교
running에서 멈추면
lease 만료 · 원본 접근 · 외부 LLM timeout · worker 로그를 확인

## Slide 17
CONFIG
LLM은 선택 기능 — 기본값은 OFF
키 존재, 기능 플래그, 화면 옵션의 세 조건을 모두 확인한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
17
SAFE DEFAULT
LLM_PROVIDER=auto LLM_REVIEW_ENABLED=0 PROFILE_LLM_ENABLED=0 AUTO_IMPORT_INCLUDE_LLM=0 BIZROUTER_API_KEY= OPENAI_API_KEY= LLM_REVIEW_BATCH_SIZE=10 LLM_REVIEW_CONCURRENCY=3 LLM_REVIEW_LIMIT= LLM_REVIEW_TIMEOUT=90
1
정책 확인
외부 전송 가능 데이터인지
2
비용 승인
모델·후보 수·월 한도
3
작게 시험
LLM_REVIEW_LIMIT 설정
4
지표 확인
token과 예상 비용
키 값을 로그·이슈·PPT·화면 캡처에 넣지 않는다

## Slide 18
RUN
실행 순서와 정상 판정
프론트가 열리는 것과 시스템이 준비된 것은 다르다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
18
1
백엔드 시작
Uvicorn :8000
2
/health
process = ok
3
/ready
DB = sqlite/postgres
4
프론트 시작
Vite :5173
5
브라우저
Network/CORS 확인
HEALTH CHECK
# macOS curl http://127.0.0.1:8000/health curl http://127.0.0.1:8000/ready # Windows PowerShell Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/health Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/ready
빈 화면
새 SQLite라면 연보가 없는 것이 정상 업로드 또는 인계 DB 연결
ready 실패
DB 경로·URL·권한·migration·디스크 확인

## Slide 19
USE
완성 연보 업로드 — 첫 성공 시나리오
작은 테스트 파일로 전체 경로를 먼저 확인한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
19
1
파일 선택
.hwpx · .md · .xlsx / 100MB 이하
2
정보 확인
연도 · 제목 · 새 연보 모드
3
LLM 끄기
첫 실행은 외부 호출 없이
4
상태 확인
queued → running → completed
5
결과 확인
생성 연보 자동 선택 · 표 상세
API FLOW
POST /api/imports GET /api/imports/{job_id} POST /api/imports/{job_id}/retry 작업 기록에는 · source file / SHA-256 · current stage / progress · error message / retry 상태가 남음
실패 시 보관
작업 ID · 파일명/해시 · 오류 메시지 · 백엔드/worker 로그 · 사용 DB

## Slide 20
USE
검수 유형과 상태 읽는 법
자동 판정은 담당자의 확인 순서를 정해주는 보조 결과다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
20
합계
비율
증감률
오탈자
번역
메타정보
이상치
파란색 표기
정상
규칙상 문제 없음
확인 필요
사람이 원문/원장 확인
오류 의심
근거 확인 후 수정/예외
대기
언어 후보 판정 전
수정한 표는 기존 검수 결과가 오래된 상태가 될 수 있으므로 반드시 다시 검수

## Slide 21
USE
원장 3종으로 다음 연도 연보 만들기
기준 연보의 모양과 새 원장의 값을 연결한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
21
표정보
통계 메타
표항목
행·열 구조
표데이터
기준시점 값
+
기준 연보
표 형식
→
새 연도 초안
연결 검토 필요
• 같은 배치에서 추출한 Excel 3종인지 확인
• 기준 연보와 대상 연도/제목을 ID까지 확인
• 연결·신규·무시·기존 유지 대상을 사람이 검토
• 확정 후 검수 실행 — 자동 연결을 곧바로 정답으로 보지 않음

## Slide 22
CHANGE
무엇을 바꾸려는지에 따라 시작 파일이 다르다
API 계약 변경은 프론트와 백엔드를 함께 바꾸는 작업이다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
22
변경 목적
첫 파일
함께 확인
화면/메뉴
App.tsx · components
global.css · test.tsx
API 호출
frontend/api/reportApi.ts
types.ts · backend models
API 경로
backend/api/routes.py
application · services
계산 검수
backend/validation
validation_execution_service
언어/LLM
validation/language_pipeline
core/llm_client.py
DB 구조
db/schema.py
db/migrations.py · tests
원장 생성
yearbook_data
ledger_yearbook_service
원칙: routes는 HTTP 경계, 실제 업무 규칙은 application/services

## Slide 23
CHANGE
안전한 수정 사이클
작은 변경과 검증 가능한 기록이 롤백 비용을 줄인다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
23
1
요구사항
기대 결과·재현
2
브랜치
작업 단위 분리
3
기준 테스트
수정 전 결과
4
작게 수정
관련 계층만
5
검증
관련 → 전체 → build
6
인계 기록
DB·env·rollback
커밋 전 git status --short · git diff --check · 테스트 결과 기록

## Slide 24
DATA
DB 변경은 코드 변경보다 한 단계 더 검증
앱 시작 시 migration이 실행될 수 있으므로 실제 DB를 백업하지 않고 시험하지 않는다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
24
1 · schema
새 설치 구조를 schema.py에 반영
2 · migration
기존 DB 이동 경로와 재실행 안전성
3 · fresh DB
새 SQLite에서 전체 생성
4 · DB copy
기존 DB 복사본에서 migration
5 · PostgreSQL
전용 테스트 DB에서 호환성
6 · backup
운영 적용·rollback 담당 확정
이전 코드를 재배포해도 이미 적용된 DB 변경은 자동으로 취소되지 않는다

## Slide 25
DATA
SQLite와 uploads는 같은 시점의 세트
DB만 있으면 과거 원본 재처리가, uploads만 있으면 작업 연결이 어려울 수 있다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
25
1 · STOP
백엔드·worker를 Ctrl+C로 종료 처리 중 작업이 없는지 확인
2 · COPY
SQLite + backend/uploads 같은 시각 기준으로 복사
3 · HASH
macOS shasum -a 256 Windows Get-FileHash
BACKUP EXAMPLE
# macOS cp -p annual_statistics.sqlite annual_statistics_20260827.sqlite shasum -a 256 annual_statistics_20260827.sqlite # Windows PowerShell Copy-Item annual_statistics.sqlite annual_statistics_20260827.sqlite Get-FileHash annual_statistics_20260827.sqlite -Algorithm SHA256
대용량 DB를 Git 또는 일반 메신저로 전달하지 않는다

## Slide 26
VERIFY
현재 테스트 기준선 — 사실 그대로 인계
2026-08-27 현재 작업 트리에서 직접 실행한 결과다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
26
49 / 49
Frontend tests
SUCCESS
TypeScript + Vite build
397
Backend tests run
6 fail · 2 skip
Backend current baseline
실패 1건
로컬 .env의 LLM 가능 상태가 ‘LLM 없음’ 테스트에 영향 — 환경 격리 필요
실패 5건
로컬 DB의 2025 검수 결과/2026 제목과 승인 snapshot 불일치 — 기준선 재합의 필요
금지: 통과시키기 위해 검수 baseline을 검토 없이 갱신

## Slide 27
VERIFY
수정 후 실행할 명령
관련 테스트 → 전체 테스트 → production build 순서가 기본이다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
27
macOS
# macOS · repository root PYTHONPATH=backend ./.venv/bin/python \ -m unittest discover -s backend/tests -q # Frontend cd frontend npm run test npm run build
WINDOWS
# Windows PowerShell · repository root $env:PYTHONPATH = "backend" & .\.venv\Scripts\python.exe -m unittest ` discover -s backend\tests -q Remove-Item Env:PYTHONPATH Set-Location frontend npm run test npm run build
PostgreSQL 통합 테스트는 운영 DB가 아닌 전용 TEST_DATABASE_URL에서만

## Slide 28
DEPLOY
운영 구성: Vercel + Railway + PostgreSQL + R2
API와 worker는 같은 commit, DB, object storage를 사용한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
28
Vercel
React dist VITE_API_BASE_URL
Railway API
railway.json /ready healthcheck
PostgreSQL
같은 DATABASE_URL backup / restore
S3 / R2
같은 bucket 원본 공유
Railway worker
railway.worker.json public network 불필요
Vercel URL ↔ ALLOWED_ORIGINS | API URL ↔ VITE_API_BASE_URL | 뒤에 /api 금지

## Slide 29
DEPLOY
배포 전·후·롤백 체크
DB migration이 포함되면 코드 롤백과 데이터 롤백을 분리해서 판단한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
29
BEFORE
01
승인 commit
02
test/build 결과
03
DB backup
04
env/CORS
05
rollback owner
AFTER
01
migration log
02
/health + /ready
03
worker poll
04
작은 upload
05
validation + export
ROLLBACK
01
추가 작업 중단
02
배포·시각 기록
03
이전 deploy
04
DB 별도 판단
05
대표 연보 재확인
이전 코드는 이미 적용된 migration을 자동 취소하지 않는다

## Slide 30
TROUBLESHOOT
증상에서 시작하는 첫 확인
비밀값을 붙여넣지 말고 상태·경로·작업 ID를 기록한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
30
증상
첫 확인
대표 원인
No module named app
실행 위치 + --app-dir
backend 폴더 경계
프론트 fetch 실패
/health → /ready
API URL · CORS · DB
queued 고정
worker + 같은 DB
worker 미실행/다른 URL
원본 없음
DB의 object path
uploads 미인계/storage 불일치
database is locked
동시 프로세스
SQLite 다중 쓰기/공유드라이브
EBADENGINE
node --version
Vite 8 범위 밖
LLM 안 됨
flag → key → model
비활성/키/timeout/rate limit
재현의 다섯 값: commit · env 종류 · DB · 원본 SHA-256 · job ID

## Slide 31
ONBOARDING
첫날 실습 — 운영 데이터 없이 끝까지
네 번의 작은 성공으로 환경·기능·수정·복구를 모두 확인한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
31
A
빈 DB 실행
/health · /ready · 빈 화면
B
테스트 연보
upload · 검수 · export
C
작은 코드 수정
branch · test · build · diff
D
백업/복원
stop · copy · hash · restore
완료 조건: 다음 담당자가 화면을 공유하며 네 실습을 직접 재현

## Slide 32
HANDOVER
최종 회의에서 화면으로 확인할 것
‘전달했다’가 아니라 ‘받은 사람이 재현했다’를 기준으로 종료한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
32
CODE
• 최종 branch/commit
• git status 정리
• test/build 결과
DATA
• DB + uploads 세트
• backup time + SHA-256
• 검수 baseline
ACCESS
• GitHub·Vercel·Railway
• Postgres·S3/R2
• LLM 비용/키 소유자
OPERATE
• upload·validation 시연
• deploy·rollback 시연
• 장애 연락망
빈칸: 운영 URL · 계정 소유자 · backup 위치 · rollback 담당자를 문서 23장에 채운다

## Slide 33
QUICK CARD
문제가 생기면 이 순서대로
무작정 재시작하거나 DB를 삭제하기 전에 사실을 고정한다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
33
1
중단
새 업로드·배포 잠시 멈춤
2
기록
시각·commit·job ID·오류
3
경계
health → ready → frontend
4
대상
env · DB · 원본 SHA-256
5
복구
백업/이전 deploy로 검증
LOCAL ENDPOINTS
BACKEND http://127.0.0.1:8000/health http://127.0.0.1:8000/ready http://127.0.0.1:8000/docs FRONTEND http://127.0.0.1:5173 DETAIL docs/PROJECT_HANDOVER_GUIDE.md
삭제·reset·DB 덮어쓰기는 대상과 복구 가능성을 확인한 뒤

## Slide 34
CONTACTS
인계 회의에서 반드시 채울 빈칸
비밀번호·API 키 값은 적지 않고 소유자와 안전한 보관 위치만 적는다.
통계연보 검수 보조 시스템 | 프로젝트 인수인계
34
영역
담당자/팀
주소·식별자 또는 보관 위치
서비스 책임자
GitHub
repository / team
Vercel
project / production URL
Railway + PostgreSQL
project / API / worker
S3 / R2
bucket / backup
LLM 비용·키
secret manager 위치
검수 기준 승인
baseline 승인 기록
이 표가 비어 있으면 인수인계는 아직 끝나지 않았다

## Slide 35
HANDOVER COMPLETE
코드가 아니라 운영 가능한 상태를 인계합니다
commit · env · DB · 원본 · job ID
이 다섯 값을 기록하면 대부분의 문제를 재현할 수 있습니다.
상세 절차 docs/PROJECT_HANDOVER_GUIDE.md
35